|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Feature | Feature | ID US | User Story | Priorité | Estimation  Echelle :  1pt = 2h |
| 1 | Gestion d'accés | 1.1  1.2 | En tant qu'utilisateur je veux m'authentifier  En tant qu'utilisateur je veux me déconnecter | 10  100 | 20  20 |
| 2 | Gestion des comptes utilisateurs | 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  2.1  2.2 | En tant que client je peux créer un compte  En tant qu'utilisateur je peux modifier mon compte  En tant qu'utilisateur je peux consulter mon compte  En tant que chef d'agence je peux créer un compte pour le chargé client  En tant que chef d'agence je peux desactiver le compte d'un chargé client  En tant que chef d'agence je peux afficher la liste des clients  En tant que chef d'agence je peux afficher la liste des chargés clients  En tant que chef d'agence je peux voir la liste des reservations effectuées par un client  En tant que chef d'agence je peux voir la liste des reservations effectuées par un chargé client  En tant que chef d'agence je peux appliquer un filtre de recherche sur les clients  En tant que chef d'agence je peux appliquer un filtre de recherche sur les chargés clients | 10  250  200  10  280  250  280  290  300  260  260 | 15  8  5  10  4  6  6  10  10  10  10 |
| 3 | Gestion des réservations | 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7 | En tant que client je peux effectuer une réservation  En tant que chargé client ou chef d'agence je peux effectuer une reservation pour un client  En tant que client je peux modifier ma reservation  En tant que client je peux annuler ma reservation  En tant que chargé client ou chef d'agence je peux modifier une reservation d'un client  En tant que chargé client ou chef d'agence je peux annuler une reservation d'un client  En tant que chargé client ou chef d'agence je peux consulter toutes les reservations  En tant que client je peux consulter mes reservations  En tant qu'utilisateur je peux chercher un hebergement en fonction des dates choisies  En tant qu'utilisateur je peux chercher un voiture en fonction des dates choisies  En tant qu'utilisateur je peux chercher un vol en fonction des dates choisies  En tant qu'utilisateur je peux choisir le type de voiture souhaité  En tant qu'utilisateur je peux choisir une formule lié à un hotel  En tant qu'utilisateur je peux selectionner un type de chambre  En tant qu'utilisateur je peux choisir un type d'hebergement  En tant qu'utilisateur je peux choisir un vol lié à une compagnie aérienne donnée | 10  10  20  20  20  20  150  100  10  10  10  10  20  20  20  50 | 15  15  5  5  10  5  10  10  25  25  25  2  2  2  2  6 |
| 4 | Gestion des partenariats | 1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  1.6  1.7  1.8  1.9  2.1 | En tant que chef d'agence je peux ajouter un partenaire  En tant que chef d'agence je peux renouveler un partenariat  En tant que chef d'agence je peux modifier les données relatives à un partenaire  En tant que chef d'agence je peux supprimer un partenaire  En tant que chef d'agence je peux ajouter un vol  En tant que chef d'agence je peux modifier un vol  En tant que chef d'agence je peux supprimer un vol  En tant que chef d'agence je peux ajouter une voiture  En tant que chef d'agence je peux modifier une voiture  En tant que chef d'agence je peux supprimer une voiture | 10  100  200  300  10  10  200  10  10  200 | 8  5  3  3  8  3  3  8  3  3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Features | Durée |
| Sprint 1 | Gestion d'accés  Gestion des comptes utilisateurs | 01/10/2021--15/10/2021 |
| Sprint 2 | Gestion des partenariats | 16/10/2021--30/10/2021 |
| Sprint 3 | Gestion des réservations | 31/10/2021--28/11/2021 |